АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЯГУШЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2015 г                                                                                                        № 16

с. Лягушье

Об утверждении плана – графика

В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г., приказом Минприроды России от 30.09.2011  № 792, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ, Уставом Лягушенского сельсовета, администрация Лягушенского  сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «План – график по включению объектов размещения и утилизации отходов расположенных на территории Лягушенского  сельсовета  Купинского района Новосибирской области в государственный реестр объектов размещения отходов»

(приложение 1).

- Данное постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Лягушенского  сельсовета                                                   С.И. Гришин

Гришина Е.Г.

33-523

Приложение 1

Утверждён постановлением

администрации Лягушенского сельсовета

№16 от «12 » февраля  2015г.

План – график мероприятий по включению объектов размещения

и утилизации отходов расположенных на территории Лягушенского сельсовета Купинского района НСО  в государственный реестр объектов размещения отходов.

| № п/п | необходимые мероприятия | работы необходимые для выполнения мероприятий | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | обустройство существующих объектов размещения твёрдых бытовых отходов на территории Лягушенского, согласно целевой программе «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Лягушенского сельсовета Купинского района на 2012-2016 г.» | устройство канав, ограждений, установка указателей обозначающих места размещения отходов. | 2012-2016 г |
| 2 | получение заключения государственной экспертизы проведенной Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды. | подготовить и подать ходатайство в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, получение заключения государственной экспертизы с целью включения в пакет документов для перевода земель из одной категории в другую. | апрель 2015 г. |
| 3 | перевод земельных участков из категории земли сельхозназначения, в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | подготовка и направление ходатайства о переводе земельных участков из категории в категорию. Получение распоряжению администрации Новосибирской области о переводе земельного участка из одной категории в другую. Внесение в правоустанавливающие документы изменений на основании данного распоряжения. | июнь 2015 г. |
| 4 | инвентаризация объектов в соответствии с Правилами утверждёнными приказом Минприроды России от 25.02.2010 г. №49 | произвести сбор и обработку информации по объектам размещения отходов, составить характеристику по каждому объекту размещения отходов | август 2015 г. |
| 5 | Постановка объектов размещения отходов на учет в Государственный реестр объектов размещения отходов. | подача характеристик составленных на основании инвентаризации по каждому объекту размещения отходов в территориальный орган Росприроднадзора для включения в Государственный реестр объектов размещения отходов. | октябрь 2015 г. |