АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЯГУШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 16.03.2023 года № 27

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке**

**к отопительному сезону 2023-2024 гг.**

 На основании закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003г.», администрация Лягушенского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «План мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов «Лягушенского МУП ЖКУ» 2023/2024 года» (приложение № 01).
2. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальные ведомости» и разместить на сайте Лягушенского сельсовета.
3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава Лягушенского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В.Матвеева

 Приложение № 1

 К постановлению № 27

 От 16.03.2023 г.

**План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023 – 2024 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки исполнения |
| 1.  | Гидравлическую опрессовку системы отопления с. Лягушье ДК | Симоненко А.Д.  |  июль-август |
| 2.  | Гидравлическую опрессовку системы отопления с. Лягушье школа | Симоненко А.Д.  | июль-август |
|  3.  | Косметический ремонт в котельной д.Лукошино | Симоненко А.Д.  | июль-август |
|  4. | Частичная замена системы отопления д.Лукошино  | Симоненко А.Д.  | июль-август |
| 5.  | Утепление системы отопления | Симоненко А.Д.  | июль-август |
| 6. | Ремонт запорной арматуры | Симоненко А.Д. | июль-август |
| 7. | Выезд комиссии с проверкой готовности объектов «Лягушенского МУП ЖКУ» к отопительному сезону 2020-2021 г  | Симоненко А.Д.  | июль-август |
| 8. | Замена центробежного насоса | Симоненко А.Д. | июль-август |
| 9. | Установка частотных преобразователей | Симоненко А.Д. | июль-август |